# Предложение по оплате и условиям

Ориентир для обсуждения

1. Предварительная стоимость разработки согласованного объема работ - 1 000 000 рублей. Срок - до 6 месяцев с даты старта.

# 2. График платежей

| Платеж | Сумма | Основание |
| --- | --- | --- |
| Аванс | 100 000 руб. | Подписание договора и старт работ. |
| Платеж 2 | 150 000 руб. | Готовы доступы, карточки сотрудников, объектов и оборудования. |
| Платеж 3 | 200 000 руб. | Готовы назначения, геоотметка прибытия и индивидуальные отчеты. |
| Платеж 4 | 200 000 руб. | Завершен пилот и переданы согласованные исправления. |
| Платеж 5 | 200 000 руб. | Готовы согласованные аналитические и финансовые разделы. |
| Финальный платеж | 150 000 руб. | Финальная приемка согласованного объема работ. |

# 3. Условия оплаты и приемки

3.1. Каждый платеж оплачивается в течение 5 рабочих дней после счета и передачи результата соответствующего этапа.

3.2. Заказчик проверяет результат этапа в течение 5 рабочих дней и направляет единый перечень замечаний. Исправление ошибок в согласованных сценариях входит в стоимость.

3.3. Новая функция или изменение ранее согласованного сценария оформляется отдельной оценкой и не включается в сроки текущего этапа.

3.4. Расходы на серверную инфраструктуру, домен, корпоративную почту, SMS и внешние платные сервисы оплачиваются заказчиком отдельно после согласования.